Отчет

об итогах реализации инициативного проекта

на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: «Устройство хоккейной коробки, расположенной по адресу: Омская область, Калачинский район, с.Ивановка, ул.Почтовая, рядом с домом № 26».

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Калачинский район.

2.2. Поселение: Ивановское.

2.3. Населенный пункт: село Ивановка.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого

направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: устройство спортивных площадок и стадионов.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Калачинский район, с. Ивановка, ул. Почтовая, рядом с домом № 26.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 10.06.2024 по

30.09 2024.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /п | Наименование | План (рублей) | Факт (рублей) | Экономия (рублей)  (гр. 3 - гр. 4) | Использование экономии (рублей) [<\*>](#P124) | Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Средства областного бюджета | 3 000 000,00 | 2 453464,08 | 546535,92 | 546535,92 | 0,00 |
| 2 | Средства местного бюджета, в том числе | 298260,35 | 243835,92 | 54424,43 | 54424,43 | 0,00 |
| 2.1 | Собственные средства местного бюджета | 192660,35 | 157522,32 | 35138,03 | 35138,03 | 0,00 |
| 2.2 | Инициативные платежи физических лиц | 36300,00 | 29670,30 | 6629,70 | 6629,70 | 0,00 |
| 2.3 | Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 69 300,00 | 56643,30 | 12656,70 | 12656,70 | 0,00 |
| Всего | | 3298260,35 | 2697300,00 | 600960,35 | 600960,35 | 0,00 |

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество (единиц) | Примечание <\*> |
| 1 | ИП Трусова Лариса Александровна | Уборка территории после установки хоккейной коробки | кв.метр | 100 |  |
| 2 | ИП Волков Олег Александрович | 1.Демонтаж старых конструкций | погонный метр | 170 |  |
|  |  | 2.Расчистка территории | куб.метр | 100 |  |

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица | Наименование формы трудового участия | Объем выполненных работ |
| 1 | Лилло В.А. | Благоустройство территории | Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора. |
| 2 | Шипуров А.М. | Благоустройство территории | Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора. |
| 3 | Москаленко С.Н. | Благоустройство территории | Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора. |
| 4 | Москаленко А.С | Благоустройство территории | Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора. |
| 5 | Трусов Г.С. | Благоустройство территории | Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора. |
| 6 | Лилло А.В | Благоустройство территории | Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора. |
| 7 | Гофман Ф.Е. | Благоустройство территории | Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора. |
| 8 | Кузьмин В.А. | Благоустройство территории | Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора. |
| 9 | Эйнбаум М.А. | Благоустройство территории | Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора. |
| 10 | Гофман Н.А. | Благоустройство территории | Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора. |
| 11 | Палей Е.В. | Благоустройство территории | Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора. |
| 12 | Кузьмина С.К. | Благоустройство территории | Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора. |
| 13 | Якунина Т.Л. | Благоустройство территории | Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора. |
| 14 | Трусова Л.А. | Благоустройство территории | Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора. |
| 15 | Лилло Г.О. | Благоустройство территории | Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора. |
| 16 | Палей С.А. | Благоустройство территории | Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора. |
| 17 | Гофман К.Ф. | Благоустройство территории | Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора. |
| 18 | Шморгун Н.М. | Благоустройство территории | Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора. |
| 19 | Сонцев И.А. | Благоустройство территории | Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора. |
| 20 | Рябишин С.Н. | Благоустройство территории | Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора. |

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в

том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного

проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии):

- За счет суммы экономии по результатам аукционных мероприятий заасфальтировано 69м2 территории, установлены два светильника INTEKS PromLine LENS LIRA

Благоустроенная территория хоккейной коробки стала зоной для занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья для жителей села.

Глава сельского поселения М.А.Эйнбаум

15 октября 2024 года





